**Zmiana terminów złożenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych drogowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1 *Drogowa dostępność transportowa RPO WD 2014-2020*:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p | Tytuł lub zakres projektu | Termin wynikający z zatwierdzonego przez ZWD w dn. 16.10.2015r. wykazu projektów pozakonkursowych | **Termin wynikający z wniosku beneficjenta - Dolnośląskiej Służby Dróg  i Kolei we Wrocławiu** |
| Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok): | |
| **1.** | **Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98** | **II kwartał 2016** | **IV kwartał 2016** |
| **2.** | **Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca** | **III kwartał 2016** | **III kwartał 2016** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa).** | **I kwartał 2017** | **II kwartał 2018** |
| **4.** | **Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+880 na odcinku Luboszyce – Ciechanów – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę.** | **I kwartał 2017** | **III kwartał 2017** |
|
| **5.** | **Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323 – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę.** | **IV kwartał 2015** | **III kwartał 2016** |
| **6.** | **Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce – Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę.** | **IV kwartał 2015** | **I kwartał 2016** |
| **7.** | **Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka).** | **III kwartał 2016** | **I kwartał 2016** |
| **8.** | **Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz– jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę.** | **IV kwartał 2015** | **I kwartał 2016** |
| **9.** | **Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica.** | **I kwartał 2017** | **I kwartał 2018** |
| **10.** | **Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D– jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę.** | **I kwartał 2016** | **II kwartał 2016** |
| **11.** | **Budowa obejścia m. Złotoryja - etapami** | **III kwartał 2016** | **IV kwartał 2017** |