WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ W RAMACH PROCEDURY POZAKONKURSOWEJ (ZIT WrOF)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | numer działania  lub poddziałania | tytuł lub zakres projektu[[1]](#footnote-1) | podmiot zgłaszający[[2]](#footnote-2) | data identyfikacji[[3]](#footnote-3) | podmiot, który będzie wnioskodawcą[[4]](#footnote-4) | szacowana całkowita wartość  projektu (PLN) | szacowana wartość kosztów  kwalifikowalnych  (PLN) | duży projekt (T/N/ND)[[5]](#footnote-5) | szacowany wkład UE (PLN) | zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami[[6]](#footnote-6) | | przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)[[7]](#footnote-7) | przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu  (kwartał/miesiąc oraz rok) | przewidywany w dniu identyfikacji termin  zakończenia realizacji projektu  (kwartał/miesiąc oraz rok) |
| wskaźnik | wartość  docelowa |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 5.2.2 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w partnerstwie z Gminą Wrocław, Gminą Czernica I Gminą Jelcz-Laskowice | 04.05.2016r. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 71 819 455,91 | 58 389 801,55 | ND | 49 631 331,32 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych  (CI 12) | 21,044  [km] | IV kwartał  2017 | III kwartał  2016 | III kwartał 2019 |
| 2 | 5.2.2 | Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie | 04.05.2016r | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 5 916 000,00 | 4 809 756,10 | ND | 4 088 292,68 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych  (CI 12) | 0,150  [km] | II kwartał  2017 | II kwartał 2016 | I kwartał  2019 |
| 3 | 5.2.2 | Dostosowanie linii kolejowej nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Wrocław Muchobór | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 04.05.2016r | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 10 590 300,00 | 8 610 000,00 | ND | 7 318 500,00 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych  (CI 12) | 0,200  [km] | II kwartał  2017 | II kwartał  2016 | I kwartał  2019 |
| 4 | 5.2.2 | Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w partnerstwie Gminą Siechnice | 04.05.2016r | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 5 904 000,00 | 4 800 000,00 | ND | 4 080 000,00 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych  (CI 12) | 0,150  [km] | II kwartał  2017 | II kwartał  2016 | I kwartał  2019 |

1. Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. [↑](#footnote-ref-7)