**Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości i błędów wynikających z ustaleń audytów i kontroli innych instytucji/organów ujętych w ostatecznych *Informacjach Pokontrolnych* przekazanych w III kwartale 2020 roku –   
w zakresie EFRR**

**Niniejsze zestawienie jest sporządzone na podstawie ostatecznych *Informacji Pokontrolnych*, przekazanych w III kwartale 2020 roku. Jest ono opublikowane w celach informacyjnych   
i edukacyjnych z uwagi na możliwość powtarzania się tego typu nieprawidłowości i błędów w innych projektach.**

**Kontrole zamówień:**

1. Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz   
   w odpowiedzi na zapytania wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał, iż wymaga aby serwis wszystkich dostarczanych przez Wykonawcę urządzeń był zlokalizowany na terenie Polski.

Zamawiający naruszył zapisy pkt 8a tiret i sekcji 6.5.2 w związku z zapisami pkt 1 Podrozdziału 6.5 *Wytycznych* *w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności* na lata 2014-2020poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.